## Slide 1
Andres Camilo Bernal Ospina 7003932
Evaluación de Recursos y Estudios para Proyectos
Ingeniería Económica
Ingeniería en Mecatronica
2025

## Slide 2: Agenda
1. Evaluación de recursos de un proyecto
2. Estudios ambientales
3. Estudios de mercado
4. Ejemplo aplicado (planta de reciclaje)
5. Conclusiones y recomendaciones

## Slide 3: ¿Qué es la evaluación de recursos de un proyecto?
Definición breve: análisis de insumos necesarios para ejecutar y mantener el proyecto.
Análisis de insumos necesarios: recursos humanos, materiales, equipos, infraestructura, financieros, tecnológicos y logísticos.
Objetivo: determinar existencia, costos y cómo obtenerlos.

## Slide 4: ¿Cómo se hace la evaluación de recursos?
Identificar requerimientos (lista de recursos por actividad).
Cuantificar capacidades y cantidades (capacidad instalada, tasas de producción).
Analizar disponibilidad y proveedores (plazos, calidad, contratos).
Estimar costos (capex, opex) y calendario de adquisición.
Evaluar riesgos y planes de contingencia (falta de insumos, falla de equipos).
Resultado: presupuesto de recursos, cronograma y matriz de responsabilidades.

## Slide 5: ¿Cuándo se hace la evaluación de recursos?
En prefactibilidad y factibilidad
Durante planificación detallada
Revisión periódica si cambian supuestos

## Slide 6: ¿Qué son los estudios ambientales de un Proyecto?
Definición: análisis del impacto que el proyecto generará sobre el medio ambiente y la población.
Incluye: diagnóstico ambiental, identificación de impactos, medidas de mitigación, plan de manejo ambiental (PMA) y seguimiento.
Tipos: evaluación de impacto ambiental (EIA), estudios de líneas base, estudios de ruido, calidad de agua y aire, gestión de residuos.

## Slide 7: ¿Cómo se hace un estudio ambienta?
Recolección de información de línea base (biológica, física, social).Identificación y valoración de impactos (positivos y negativos).
Propuesta de medidas de prevención, mitigación, compensación y manejo.
Elaboración del Plan de Manejo Ambiental y programas de seguimiento.
Gestión de permisos y trámites ambientales ante autoridades competentes.Participación comunitaria y consulta si aplica.

## Slide 8: ¿Cuándo se realiza el estudio ambiental?
Desde la etapa de factibilidad, antes de la ejecución y obtención de licencias.
Para trámites de licencia ambiental o permisos sectoriales (previo a operación).
Cuando hay cambios significativos en el proyecto que afecten el entorno.

## Slide 9: Estudios de mercado
Definición: análisis del entorno comercial donde operará el proyecto: demanda, oferta, precios, canales y usuarios.
Objetivo: validar la aceptación, tamaño de mercado y condiciones comerciales para vender el producto o servicio.

## Slide 10: ¿Cómo se hace un estudio ambienta?
Definir producto/servicio y segmentos de clientes.
Investigar demanda potencial (encuestas, entrevistas, fuentes secundarias).
Analizar competencia y oferta (capacidades, precios, propuestas de valor).
Estudiar canales de comercialización y logística.Estimar precios, participación de mercado y proyecciones de ventas.

## Slide 11: ¿Cuándo se hace el estudio de mercado?
En la fase de prefactibilidad y factibilidad.
Antes de lanzar producto/servicio.
Cuando se realizan pivot o ajustes de modelo de negocio.

## Slide 12
  Conclusiones
Realizar las tres evaluaciones de manera integrada: técnica, ambiental y mercado.
Hacer la evaluación de recursos y estudio de mercado en prefactibilidad; estudios ambientales para licencias antes de operación.
Incluir análisis de riesgos, sensibilidad y un plan de mitigación.
Recomendación: validar proveedores y clientes mediante acuerdos preliminares.

## Slide 13
  PREGUNTAS
¿Qué creen que es más importante primero: la evaluación técnica o la legal?
¿Qué riesgos podría enfrentar un proyecto si NO se realiza la evaluación técnica?
¿Qué pasa si un proyecto no cumple con la normativa legal?

## Slide 14
G R A C I A S